## Slide 1: Planejamento e Produção – Villa Bisutti
Sistema para automatização e otimização dos processos

## Slide 2: Sistema para gerenciamento das informações dos projetos de eventos
Atuação da venda até a entrega do evento
Informações centralizadas
Informações melhor distribuídas
Trabalho otimizado
Apresentação de indicadores
Extração de dados agregados

## Slide 3: Objetivo:
Centralizar informações focando em disponibilidade
Aumentar a confiabilidade das informações obtidas no processo de produção
Compliance (adequação e padronização)
Aumentar a autonomia na tomada de decisões do planejamento
Aumentar a capacidade de negociação na contratação de fornecedores
Assegurar a contratação de fornecedores
Diminuir o retrabalho do processo de produção
Diminuir a margem de erros (fator humano) no processo de produção
Organizar o evento conforme a disponibilidade de materiais e serviços
Diminuir o tempo gasto com formalidades (preenchimento de documentações)
Economia $$$ !

## Slide 4: Escopo do Projeto
Inclusão dos contratos e aditivos para conferência
  Confiabilidade na conferencia dos itens de contrato e aditivos contratuais
  Evitar produtos e serviços “cortesias” desnecessários
  Evitar ressarcimentos de produtos não entregues e serviços não prestados
Notificações diversas de áreas envolvidas, clientes, responsáveis
  Notificar área de compras conforme serviço ou produto confirmado (antes de OS final)
  Notificar pós-venda e produção quanto a necessidade de iniciar os processos
  Notificar clientes sobre informações faltantes para o evento, reuniões e promoções
Compartimentalização do preenchimento da OS
  Facilidade em encontrar e corrigir informações
  Maior dinamismo no preenchimento
  Evita dispersão de informações
Preenchimento de dados da OS conforme as configurações pré-estabelecidas
  Somente disponíveis os itens pré-configurados
  Diminuição na possibilidade de erros
  Evitar inclusão de produtos ou serviços indisponíveis
Distribuição da OS Final de forma confiável
  Disponibilidade em tempo real
  Unificação da distribuição do documento
  Veracidade das informações

## Slide 5: Fora do Escopo do Projeto
Integração com outros sistemas (existentes ou futuras)
Atuação da equipe de desenvolvimento na operação do sistema
Definição de normas e/ou procedimentos
Modificações posteriores
Adequação à regras e normas legais

## Slide 6: Vantagens
Conhecimento do processo de produção eventos
Proximidade com “processo Villa Bisutti” (necessidades / requisitos)
Proximidade com a equipe “usuário final”
Foco na heurística / usabilidade
Experiência em automatização de processos
Foco na independência do contratante

## Slide 7: Fatores de Sucesso
Prazo
  Sistema já em uso antes do início do período de “temporada”
Utilização
  Alta aderência por parte dos usuários
  Configurações bem definidas
  Adequação aos novos processos
Entendimento de “Escopo” e “Fora de Escopo”

## Slide 8: Plano de Gerenciamento de Riscos
Risco | Probabilidade | Impacto | Proprietário | Plano de Atenuação
Não adesão dos funcionários envolvidos com o sistema | Baixa | Médio | Gerente do Departamento | Acompanhamento das atividades apoiado em treinamentos mais ilustrativos
Dados insuficientes para o Go Live | Média | Baixo | Gerente do Departamento | Apadrinhamento de recurso do departamento para auxiliar a inserção dos dados iniciais
Dificuldade ou erros na utilização | Baixa | Baixo | Gerente do Projeto | Acompanhamento da utilização nas fazes iniciais pós implementação
Indisponibilidade de acesso devido à quedas na internet | Média | Alto | Suporte Villa Bisutti | Utilização de dispositivos móveis com internet
Atrasos no desenvolvimento | Baixa | Alto | Gerente do Projeto | Atuações extraordinárias nos fins de semana para recuperar a adequação ao prazo

## Slide 9: Áreas e funcionalidades do sistema
Perfil de usuários do sistema
Contratos
  Contratos e aditivos
OS
  Decoração
  Montagem
  Bolo, doces e bem casado
  Gastronomia
  Bebidas
  Som e iluminação
  Foto e vídeo
  Outros itens / itens diversos
  Roteiro
  Cronograma do cerimonial
  Geração da OS final
Configurações de todos os itens da OS
Robôs de notificação
  Serviços terceiros definidos
  Serviços terceiros definidos em aditivos
  Agenda da produção (reuniões)
  Boas vindas e manual de eventos
  Agenda semanal para clientes
  Prazo final para fechamento de OS
  Áreas da OS finalizadas
Configuração da periodicidade das notificações
Relatórios
  Relatórios diversos filtrados por itens, localização, período, etc.
Testes
  Testes unitários, integrados
Suporte (1 ano)
Correções (1 ano)

## Slide 10: Recursos
Desenvolvimento
Stakeholder [Priscila Silveira]
Deploy
Rafael Ravena
Ambiente
Desenvolvedores 1 Programador Junior 1 Programador Pleno 1 Programador Senior
Gerente de projetos [Rafael Ravena]
Servidor web
SQL server
.Net framework 4.0+
Microsoft MVC 3
Acesso protocolo http
Área de tecnologia Villa Bisutti
Área de tecnologia Villa Bisutti
Testes
Stakeholder
1 profissional produção
1 profissional planejamento

## Slide 11: Gerenciamento da Qualidade e Medidas de Desempenho
Validação de cada atividade de desenvolvimento pelos outros envolvidos
Entregas diárias para conferência do departamento
Reuniões diárias com a equipe de desenvolvimento
Relatórios de “milestones” atingidos
Reuniões semanais com o departamento
Notes: Pode exigir mais de um slide

## Slide 12: Cronograma e Etapas do Projeto
Atividade | dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4 | dia 5 | dia 6 | dia 7 | dia 8 | dia 9 | dia 10 | dia 11 | dia 12 | dia 13 | dia 14 | dia 15 | dia 16 | dia 17 | dia 18 | dia 19 | dia 20 | dia 21
Apresentação detalhada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Criação do ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição de layout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modelagem de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Perfil de usuários do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Configurações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Configurações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Contratos e aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Validação de utilização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Validação de utilização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Robôs de notificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Robôs de notificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Relatórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Relatórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correções |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correções |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correções |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Carga de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Carga de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Deploy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Homologação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Treinamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento
Implantação
Sustentação
Suporte / Sustentação
Atividade | Tempo
Apresentação detalhada | 5
Criação do ambiente | 5
Definição de layout | 5
Modelagem de dados | 5
Perfil de usuários do sistema | 4
Configurações | 36
Contratos e aditivos | 11
OS | 83
Validação de utilização | 24
Robôs de notificação | 30
Relatórios | 21
Total Desenvolvimento | 229
Carga de dados | 30
Deploy | 12
Homologação | 12
Treinamento | 12
Total Publicação | 66
Testes | 21
Correções | 21
Total sustentação | 42
Total | 337

## Slide 13: Preço e formas de pagamento
Valor sem Nota Fiscal! +18%
Horas em desenvolvimento
Horas em testes / homologação
Horas em publicação
Total de horas estipuladas
Valor / hora
Total
229
42* (não será cobrado)
66*(não será cobrado)
229
R$ 150,00
R$ 34.250,00
30% “kickoff”
30% entrega
Restante parcelas R$ 2.000,00 (valor mínimo)
ECONOMIA